|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJETO** | **STATUS** | | | **OBSERVAÇÃO** |
| **EM ELABORAÇÃO** | **EM EXECUÇÃO** | **CONCLUÍDO** |
| Adequação do Laboratório de Química campus Boa Viagem |  |  | **x** | Concluído em 2017 |
| Adequação do Laboratório de Carnes campus Boa Viagem |  |  | **x** | Concluído em 2017 |
| Adequação do Laboratório de Química campus Paracurú |  | **x** |  | Término previsto para jan/18 |
| Adequação do Laboratório de Biologia campus Paracurú |  | **x** |  | Término previsto para jan/18 |
| Adequação do Laboratório de Química campus Aracati |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de tanques de piscicultura campus Aracati |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 06 salas de aula campus Morada Nova |  |  | **x** | Concluído em 2017 |
| Construção de 05 salas de aula campus Jaguaribe |  |  | **x** | Concluído em 2017 |
| Construção de 03 salas de aula campus Baturité |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 02 salas de aula campus Morada Nova |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Ampliação da oficina mecânica campus Tabuleiro do Norte |  |  | **x** | Concluído em 2016 |
| Construção do campus Boa Viagem |  |  | **x** | Concluído em 2016 |
| Construção do campus Paracurú |  |  | **x** | Concluído em 2016 |
| Construção de 05 salas de aula campus Umirim |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 05 salas de aula campus Ubajara |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 09 salas de aula campus Tianguá |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 05 salas de aula campus Tabuleiro do Norte |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 02 salas de aula campus Camocim |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção de 02 salas de aula campus Tauá |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Reforma bloco didático campus Jaguaruana |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Construção quadra poliesportiva campus Quixadá |  | **x** |  | Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18 |
| Bibliotecas padrão expansão 2,5 |  |  |  | Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019 |
| Espaço de vivência padrão expansão 2,5 |  |  |  | Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019 |
| Ginásio poliesportivo |  |  |  | Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019 |
| Quadra poliesportiva |  |  |  | Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019 |